## Slide 1
Human Cloud
보드마카
정현의, 이동욱, 한혜진
멘토
박 민

## Slide 2
목 차
프로젝트 개요
1
프로젝트 팀 구성 및 역할
2
프로젝트 수행 절차 및 방법
3
프로젝트 수행 경과
4
자체 평가 의견
5

## Slide 3
프로젝트 개요
프로젝트 구조
프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도
프로젝트 주제의 특화 포인트, 기존 유사 서비스와 차별화된 내용 제시
프로젝트 내용
프로젝트 구현 내용, 컨셉, 훈련내용과의 연관성 등 포함
활용 장비 및 재료
개발환경 등
활용방안 및 기대 효과
프로젝트 산출물의 기대 효용(효과)/ 비즈니스 실무 활용성 제시

## Slide 4
프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생 | 역할 | 담당 업무
정현의 | 팀장 | 
이동욱 | 팀원 | 
한혜진 | 팀원 | 
박 민 | 멘토 | 
개인 페이지 구성
기능의 디버그
기업 페이지 구성
데이터베이스 구성 및 정규화
관심공고 스크랩기능 구현
주제 선정 피드백, 프로젝트 질의응답

## Slide 5
프로젝트 수행 절차 및 방법
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 01/08(수) ~ 01/08(수) |  | 아이디어 선정
데이터 수집 | 01/08(수) ~ 01/09(목) |  | 
데이터 전처리 | 01/09(목) ~ 01/13(월) |  | 
모델링 | 01/08(수) ~ 01/09(목) |  | 
서비스 구축 | 01/09(목) ~ 01/21(화) |  | 오류 수정
총 개발기간 | 01/08(수) ~ 01/21(호)(2주) |  | 
프로젝트 기획 및 주제 선정
기획안 작성
필요 데이터 수집 및 정의
외부 데이터 수집
데이터 정제 및 정규화
모형 구현
웹 앱 서비스 시스템 설계

## Slide 6
프로젝트 수행 경과
프로젝트
수행 경과
2
프로젝트 수행 과정이 잘 드러날 수 있도록 가공 과정부터 활용까지 전체적인 프로세스를 단계별로 작성
3
프로젝트 수행 과정에서의 피드백 내용과 그것을 적용(보완 등)한 내용이 포함되도록 작성
결과를 서술하는 과정에서는 활용된 기술 및 구현 방법, 핵심기능, 구현 결과 등을 상세히 작성
1
4
프로젝트 수행 결과물을 잘 드러낼 수 있는 자료를 첨부하여 작성
결과물 사진, 시연 영상, 구동 화면 등 프로젝트의 우수성이 드러날 수 있는 자료
첨부 자료 예시

## Slide 7
프로젝트 수행 경과
* 결과 제시

## Slide 8
프로젝트 수행 경과

## Slide 9
자체 평가 의견
6.0/10
사전에 기획한 기능구현은 완료했으나
스타일 적용, 테스트, 디버그, 예외 처리, 유효성 검사가 미흡했다
기업페이지의 UI 를 수정하고 유효성 검사와 예외 처리가 필요
사전기획 팀원 간의 의사소통 일정 관리의 중요성을 배웠습니다.
잘한 점:
각자 맡은 작업을 제대로 수행했다
아쉬운 점:
팀원간 의사소통이 부족했다
팀장의 지휘가 많이 부족했다